知乎推广 KOC 运营平台

产品需求文档（PRD）

Product Requirements Document

版本：V1.0

日期：2025年08月

状态：待客户确认

机密级别：内部保密文件，不得外传

# 文档说明

## 1.1 文档目的

本文档是面向客户的产品需求说明书，旨在明确"知乎推广KOC运营平台"的功能范围、角色体系、推广流程及技术架构，作为后续开发、验收及双方沟通的基准文件。

## 1.2 文档范围

本文档涵盖以下内容：

- 系统整体定位与核心价值

- 角色权限体系（Boss / 组长·团长 / KOC达人）

- KOC推广完整操作流程（对齐知乎官方星河/联盟平台）

- 各功能模块详细需求说明

- 技术架构与安全设计原则

- 当前开发现状与后续里程碑

- 非功能性需求

- 待确认事项清单

## 1.3 版本历史

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-08 | 初始版本，基于需求沟通结果整理 | 开发团队 |

# 项目背景与目标

## 2.1 背景

知乎是中国头部内容社区平台，拥有庞大的用户群体与专业内容生态。平台提供"知乎星河计划"（KOC内容营销）和"知乎联盟"（CPS推广）等商业化项目，允许内容创作者（KOC/达人）通过推广优质内容获得收益。

然而，官方平台仅提供个人账号操作入口，无法满足以下场景：

- 运营团队（多人）统一管理多个KOC账号的推广计划

- 组长/团长对下属成员的权限分配与收益汇总查看

- 跨平台（知乎+未来其他平台）统一运营管理

- Boss层面实时查看全局收益与推广效果数据

因此，客户委托开发方搭建一套私有化KOC运营管理平台，在官方API基础上，实现多角色、多层级、多平台的统一推广管理。

## 2.2 项目目标

| 目标维度 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 效率提升 | 将原本分散于各达人账号的推广操作，统一收口到平台管理，减少人工协调成本 |
| 数据透明 | 各层级管理者可实时查看其权限范围内的推广数据与收益情况 |
| 权限管控 | 通过分级账号体系，精细控制各角色的操作权限与数据可见性 |
| 平台可扩展 | 系统架构支持后续接入更多推广平台（如微博、小红书等），不需要重构核心逻辑 |
| 安全合规 | 接口签名、密钥管理等安全机制符合生产级标准，不泄露关键凭证 |

# 角色与权限体系

## 3.1 角色层级总览

系统采用三层角色体系，权限自上而下递减，数据可见范围与层级一致：

Boss（超级管理员）

↓  可创建并管理

组长 / 团长（Team Leader）

↓  可创建并管理

KOC 达人 / 个人运营者（Member）

## 3.2 各角色权限详细说明

| 权限项 | Boss（超管） | 组长/团长 | KOC达人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录系统 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看自己的推广数据 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看下属成员数据 | ✅（全局） | ✅（本组） | ❌ |
| 查看全平台汇总数据 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 创建/管理组长账号 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 创建/管理KOC成员账号 | ✅ | ✅（本组内） | ❌ |
| 操作推广计划（建计划） | ✅ | ✅ | ✅ |
| 操作推广作品（建作品） | ✅ | ✅ | ✅ |
| 查看全局收益汇总 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 查看本组收益 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 查看个人收益 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 配置API渠道/项目 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 管理平台项目列表 | ✅ | ❌ | ❌ |
| 绑词回传配置 | ✅ | ✅（本组关键词） | ✅（个人关键词） |

## 3.3 账号创建规则

- Boss账号：系统初始化时由开发方创建，唯一性，不可删除

- 组长/团长账号：由Boss在后台"账号管理"模块创建，可设置组名、联系方式、初始密码

- KOC达人账号：由Boss或其所属组长创建，创建时需绑定所属组长

- 子账号首次登录后须修改密码

- 账号绑定的知乎UID/API Token由创建者录入，成员本人无法查看完整Token

# KOC 推广操作流程

## 4.1 流程总览

本平台的核心推广流程对齐知乎官方星河计划/联盟运营平台的操作逻辑，完整流程如下：

① 选择渠道  →  ② 查看任务  →  ③ 创建推广计划  →  ④ 创建推广作品  →  ⑤ 查看推广数据

## 4.2 流程步骤详解

### Step 1 — 选择推广渠道

用户登录后，进入"推广工作台"，顶部展示当前可用的推广渠道卡片。首期支持"知乎联盟"，后续可扩展接入其他平台。用户选择渠道后进入对应项目的任务和计划列表。

### Step 2 — 查看可推广任务（商品/内容列表）

选定渠道后，系统通过调用该渠道对应的API，拉取当前可推广的任务列表（知乎：推广商品/内容列表）。展示信息包括：任务名称、佣金比例/奖励金额、推广状态、有效期等。用户可筛选、收藏感兴趣的推广任务。

### Step 3 — 创建推广计划（Plan）

用户选定推广任务后，进入"创建推广计划"页面，填写以下信息：

- 计划名称（自定义，便于管理）

- 选择推广商品/内容（来自Step 2的任务列表）

- 设定推广周期（开始/结束时间）

- 设定日预算上限（可选）

- 选择所属账号（Boss/组长可代下属账号创建）

提交后，系统通过BFF后端签名后调用知乎API创建计划，返回计划ID并保存至本地数据库。

### Step 4 — 创建推广作品（Content/Creative）

计划创建完成后，用户在该计划下创建推广作品。知乎推广作品通常为回答链接、文章链接、视频链接等内容形式。用户填写：

- 作品标题/描述

- 推广落地链接（知乎内容链接）

- 推广关键词（绑词）——用于回传识别

- 关联推广计划

系统生成带推广标识的专属推广链接，用于后续数据回传与归因。

### Step 5 — 查看推广数据与收益

推广作品上线后，用户可在"数据看板"模块查看实时和历史数据，包括：

- 曝光量、点击量、转化量、转化率

- 推广收益（按日/周/月汇总）

- 各计划/作品的效果对比

- 收益明细（哪条作品带来多少收益）

Boss和组长还可查看下属成员的汇总数据，进行横向对比分析。

# 功能模块详细需求

## 5.1 模块架构总览

| 模块编号 | 模块名称 | 主要功能 | 涉及角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 推广工作台 | 渠道选择、任务浏览、计划/作品管理 | Boss/组长/达人 |
| M02 | 数据看板 | 推广数据实时展示、收益统计、趋势分析 | Boss/组长/达人 |
| M03 | 绑词回传配置 | 关键词管理、回传规则配置、归因设置 | Boss/组长/达人 |
| M04 | 账号与权限管理 | 子账号CRUD、角色分配、权限控制 | Boss/组长 |
| M05 | 收益分层管理 | 收益查看（按层级）、提现申请、账单明细 | Boss/组长/达人 |
| M06 | 项目列表（多平台） | 推广平台管理、API配置、平台启用/禁用 | Boss |
| M07 | 系统设置 | 安全配置、通知设置、日志审计 | Boss |

## 5.2 M01 — 推广工作台

### 5.2.1 渠道/项目入口

- 首页展示当前已接入的推广平台卡片（知乎联盟等），显示：平台名称、Logo、当前活跃计划数、今日收益预估

- 支持按平台筛选，未来新增平台后自动出现在列表

- 点击进入对应平台的工作台子页面

### 5.2.2 推广任务列表

- 调用对应平台API拉取可推广任务/商品列表

- 支持搜索（按关键词）、筛选（按类目、佣金比例、状态）

- 每条任务显示：任务名、推广佣金、有效期、推广状态、"立即推广"按钮

- 支持"收藏"功能，保存常用推广任务到快捷列表

### 5.2.3 推广计划管理

- 列表展示用户权限范围内所有推广计划（含状态：进行中/已暂停/已结束）

- 支持新建计划（进入Step 3表单）

- 支持编辑计划（修改名称、预算、周期，需重新调用API更新）

- 支持暂停/恢复/删除计划

- 组长/Boss可在列表顶部切换"我的计划"/"团队计划"视图

### 5.2.4 推广作品管理

- 在指定计划下管理作品（内容创意）

- 支持新建作品（填写链接、关键词、描述）

- 展示每条作品的实时点击量、转化量、收益

- 支持复制推广链接（带归因标识）

## 5.3 M02 — 数据看板

### 5.3.1 个人数据面板

- 核心指标卡片：今日收益、本月收益、总收益、活跃计划数

- 趋势图表：过去30天收益折线图（ECharts实现）

- 推广效果图表：各计划点击/转化对比柱状图

- 数据时间范围选择器：今日/昨日/近7天/近30天/自定义

### 5.3.2 团队数据面板（组长+Boss可见）

- 展示本组/全局所有成员的收益汇总

- 成员列表：各成员今日/本月收益、活跃计划数、排名

- 支持按收益排序、按成员搜索

- Boss可切换"全平台视图"，查看所有组的汇总数据

### 5.3.3 平台汇总面板（Boss专属）

- 全平台总收益、总KOC数、活跃计划总数

- 各推广平台收益占比饼图

- 收益增长趋势对比图（本月vs上月）

## 5.4 M03 — 绑词回传配置

此模块是以"关键词"为核心标的的KOC推广的关键能力。关键词由达人自行创意和选择，因此绑词操作权限向所有角色开放；回传规则、签名密钥等底层配置仍由 Boss 专属管理。

### 5.4.1 权限划分（绑词 vs 回传配置）

绑词配置与回传配置在权限上严格区分：

| 功能 | Boss | 组长/团长 | KOC达人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增/编辑关键词 | ✅ | ✅（本组范围） | ✅（个人词） | 达人可自主绑定自己想推的词 |
| 查看自己的关键词列表 | ✅ | ✅ | ✅ | 各角色只看本权限范围内的词 |
| 查看下属成员关键词 | ✅（全局） | ✅（本组） | ❌ |  |
| 删除关键词 | ✅ | ✅（本组） | ✅（仅自己的词） |  |
| 配置回传规则/端点URL | ✅ | ❌ | ❌ | 底层回传参数仅Boss可改 |
| 查看回传日志 | ✅ | ✅（本组） | ✅（个人） | 各角色看到归属自己的回传记录 |
| 秘钥管理（HMAC签名） | ✅ | ❌ | ❌ | 密钥绝不暴露前端 |

### 5.4.2 KOC达人绑词操作说明

达人登录后可在"我的关键词"页面自主操作：

- 新增关键词：输入推广词、选择关联计划/作品、填写落地链接

- 关键词状态展示：待审核 / 已生效 / 已失效

- 关键词效果：每个词的搜索触发量、点击量、转化归因收益

- 批量导入：支持CSV批量上传关键词（格式模板可下载）

### 5.4.3 组长关键词管理

- 组长可查看本组所有成员的关键词列表，支持按成员筛选

- 组长可为本组成员代为添加/删除关键词（业务需要时）

- 组长可查看本组关键词整体效果汇总数据

### 5.4.4 回传配置（Boss专属）

- 回传规则配置：配置回传端点URL、回传参数映射关系

- 回传日志查看：全平台回传记录（时间、关键词、触发事件、回传状态/错误信息）

- 秘钥管理：后台配置HMAC签名密钥，密钥不暴露前端，仅BFF服务端持有

## 5.5 M04 — 账号与权限管理

### 5.5.1 账号管理（Boss视角）

- 账号列表：展示所有组长账号和KOC账号，含层级关系树形展示

- 新建组长账号：填写姓名/工号、联系方式、初始密码，自动分配组长权限

- 新建KOC账号：填写基本信息、选择归属组长、分配初始密码

- 账号启用/停用/重置密码操作

- 绑定知乎账号UID（用于API调用时的账号身份标识）

### 5.5.2 账号管理（组长视角）

- 组长只能看到本组成员的账号列表

- 可为本组新建KOC成员账号

- 可重置本组成员密码

- 无法修改成员的权限等级或跨组操作

## 5.6 M05 — 收益分层管理

### 5.6.1 收益查看（分层）

收益数据严格按照角色权限展示，不同角色看到不同范围的数据：

| 角色 | 可见收益范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Boss | 全平台所有账号收益、各组汇总、总计 | 无限制 |
| 组长 | 本组所有成员收益汇总 + 个人收益 | 不可见其他组数据 |
| KOC达人 | 仅个人收益 | 不可见任何他人数据 |

### 5.6.2 提现申请

- 账号余额达到最低提现门槛（由Boss配置）后，可发起提现申请

- 提现申请包含：金额、收款方式（支付宝/微信）、申请备注

- Boss在后台审核提现申请，标记已处理/拒绝

- 提现记录保存至账单明细，支持按时间范围查询

### 5.6.3 账单明细

- 按天展示收益明细：来源计划、金额、确认状态

- 支持导出Excel（Boss/组长权限）

# 技术架构与安全设计

## 6.1 整体技术栈

| 层次 | 技术选型 | 版本/说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite 5 | TypeScript，组合式API |
| UI 组件库 | Ant Design Vue | v4.2.3，Dark Algorithm主题 |
| 图表库 | ECharts | v5.5.0，深色风格，透明背景 |
| HTTP客户端 | Axios | 统一请求封装，含请求签名中间件 |
| 状态管理 | Pinia | 用户信息、权限、全局配置 |
| 后端/BFF | Node.js + Express（或Next.js） | 负责API签名、转发、鉴权 |
| 数据库 | MySQL / PostgreSQL | 存储账号、计划、收益数据 |
| 缓存 | Redis | Token缓存、接口限流 |
| 部署 | 云服务器（Docker容器化） | Nginx反向代理，HTTPS |

## 6.2 系统架构图（描述）

系统采用前后端分离 + BFF（Backend for Frontend）架构：

[ 前端 Vue3 SPA ] ←→ [ BFF 服务（Node.js） ] ←→ [ 知乎官方 API ]

↕

[ 数据库 MySQL + Redis ]

- 前端仅与BFF通信，不直接请求知乎API

- BFF负责：HMAC-SHA256签名、Token管理、请求转发、权限校验

- 数据库存储非知乎原生数据：用户账号、本地收益记录、操作日志

## 6.3 安全设计规范

以下安全规范为强制要求，不可降级：

| 安全项 | 规范要求 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| API密钥保护 | secret_key 绝对不能出现在前端代码、.env（非local）、Git仓库中 | BFF服务端持有，通过环境变量注入 |
| 签名机制 | 所有调用知乎API的请求须由BFF进行HMAC-SHA256签名 | BFF签名中间件，前端只传业务参数 |
| 本地开发 | VITE_ENABLE_LOCAL_SIGN=true 仅用于本地调试 | .env.local文件，不提交Git |
| 生产环境 | VITE_ENABLE_LOCAL_SIGN=false，签名必须由BFF后端计算 | 生产部署配置检查脚本 |
| 认证鉴权 | JWT Token，HttpOnly Cookie存储，定期刷新 | BFF颁发Token，含角色和权限信息 |
| 权限校验 | 每个API请求在BFF层校验用户角色与资源归属 | 中间件拦截，非法请求返回403 |
| 数据隔离 | 数据库查询强制附加用户ID/组ID过滤条件 | ORM层统一封装，防越权查询 |
| 操作日志 | 关键操作（创建账号、审核提现等）记录审计日志 | 数据库audit_log表，不可删除 |

## 6.4 多平台扩展架构

为支持后续接入更多推广平台（非知乎），系统从架构层面预留扩展点：

- 后台维护"项目/平台列表"（project_list），每条记录包含：平台名称、API基础URL、签名方式、启用状态

- BFF层实现统一推广适配器接口（Adapter Pattern），每个平台实现独立的API适配器类

- 前端推广工作台根据project_list动态渲染渠道卡片，无需前端硬编码平台逻辑

- 新增平台时，只需：① BFF增加对应Adapter ② 后台录入项目配置 ③ 测试联调

# 当前开发现状

## 7.1 已完成模块

| 模块/页面 | 完成状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目脚手架 | ✅ 完成 | Vue3 + Vite5 + TypeScript + AntDV4 配置完毕 |
| UI 设计系统 | ✅ 完成 | 深色主题（#07080c背景 + #6366f1 Accent），Space Grotesk/Inter字体 |
| 登录页 (LandingView) | ✅ 完成 | 营销落地页，含Hero动效、功能卡片、流程图、CTA区域 |
| 收益管理页 (EarningsView) | ✅ 完成 | 收益统计卡片、ECharts趋势图、收益明细表、提现弹窗 |
| 工具箱页 (ToolsView) | ✅ 完成 | 工具分类筛选、工具卡片Grid、安装状态管理、详情弹窗 |
| 主框架 (App.vue) | ✅ 完成 | AntDV darkAlgorithm配置、侧边导航栏、路由集成 |
| TypeScript类型检查 | ✅ 通过 | vue-tsc --noEmit 零错误 |
| 绑词回传配置页 | 🚧 待开发 | 功能设计已明确，开发中 |
| 数据看板 (Dashboard) | 🚧 待开发 | ECharts图表组件设计完成，联调API中 |
| 账号权限管理页 | 🚧 待开发 | 后端账号API设计完成，前端待实现 |
| 推广工作台（完整版） | 🚧 待开发 | 当前仅有基础框架，需对接知乎API |
| BFF 后端服务 | 🚧 待开发 | API签名、转发、鉴权逻辑设计完成，实现中 |
| 多平台适配器 | 📋 规划中 | 架构设计完成，首期仅实现知乎适配器 |

## 7.2 开发里程碑计划

| 里程碑 | 主要交付内容 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| M1 - UI基础完成 | 所有页面UI完成，路由导航正常，设计系统统一 | 已完成 |
| M2 - BFF & 认证 | BFF服务上线，JWT认证，角色权限中间件 | 2-3周 |
| M3 - 知乎API对接 | 推广任务拉取、计划创建/管理、作品管理完整联调 | 3-4周 |
| M4 - 数据看板 | 实时数据展示，ECharts图表联通真实数据，收益统计 | 2周 |
| M5 - 账号管理 | 三层角色体系完整实现，子账号CRUD，权限隔离验证 | 2周 |
| M6 - 收益提现 | 提现申请流程，审核后台，账单明细导出 | 1-2周 |
| M7 - 绑词回传 | 关键词管理，回传配置，HMAC签名集成 | 2周 |
| M8 - 测试上线 | 全流程测试，性能优化，生产环境部署 | 2周 |

# 非功能性需求

## 8.1 性能要求

- 页面首屏加载时间：≤ 2 秒（光纤网络）

- API 响应时间（P95）：≤ 500ms（本地数据库查询），≤ 2s（调用第三方API）

- 并发用户数：初期支持 50 并发，架构支持水平扩展到 500+

- 图表渲染：数据量 ≤ 10,000 条时，渲染时间 ≤ 1 秒

## 8.2 可用性

- 系统可用性目标：99.5%（月均停机 ≤ 3.6小时）

- 计划内维护停机须提前 24 小时通知用户

- 关键操作（创建计划、提现申请）须有操作确认机制，防止误操作

- 所有表单须有输入校验和明确的错误提示

## 8.3 安全性

- 所有HTTP请求强制使用HTTPS，禁止HTTP明文传输

- 密码存储：bcrypt哈希（cost factor ≥ 12）

- 登录失败 5 次后锁定账号 30 分钟

- JWT Token有效期 24 小时，支持手动注销

- 管理后台（BFF）须限制可访问IP段（白名单）

## 8.4 可维护性

- 前端组件覆盖率：关键业务组件须有单元测试

- API接口须有Swagger/OpenAPI文档

- 关键操作须写入审计日志，保留 180 天

- 系统错误须接入告警通知（企业微信/钉钉）

## 8.5 浏览器兼容性

- 支持：Chrome 90+、Edge 90+、Safari 14+、Firefox 88+

- 分辨率：最低 1280×720，响应式适配至 1920×1080

- 暂不要求移动端（手机浏览器）支持

# 待确认事项

## 9.1 业务逻辑待确认

| 编号 | 问题描述 | 影响模块 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 知乎联盟 API 账号和鉴权凭证由谁提供？是否已有正式的 app_key/secret_key？ | M01 推广工作台 | 高 |
| Q2 | 收益结算周期：知乎官方T+几结算？我们平台内部向组员的结算周期如何定？ | M05 收益管理 | 高 |
| Q3 | 提现最低门槛金额由 Boss 后台配置，初始默认值是多少？ | M05 收益管理 | 中 |
| Q4 | 组长/团长的上级是否只有 Boss？还是支持多级组织架构（如：大区→小组→个人）？ | M04 账号管理 | 高 |
| Q5 | 知乎回传绑词：目前是否已有对接知乎"绑词回传"API的文档或对接经验？ | M03 绑词回传 | 高 |
| Q6 | 数据看板中，收益数据来源：是完全依赖知乎API拉取，还是同时需要平台本地存储？ | M02 数据看板 | 中 |
| Q7 | 后续"多平台"扩展，目前是否有明确的第二个目标平台？影响适配器设计优先级 | M06 项目列表 | 低 |
| Q8 | 是否需要短信/邮件通知功能（如：收益到账通知、提现审核结果）？ | 系统设置 | 低 |
| Q9 | 平台是否需要支持多语言（中/英）？还是仅中文即可？ | 全局 | 低 |
| Q10 | 审计日志是否需要对客户可见（查看操作记录），还是仅供内部开发方排查？ | M07 系统设置 | 中 |

## 9.2 技术实现待确认

| 编号 | 问题描述 | 建议方案 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 知乎API限流策略？单账号调用频率上限？ | 建议获取官方API文档后确认，BFF层加漏桶限流 |
| T2 | 服务器部署环境：客户自备服务器还是开发方协助采购云资源？ | 建议采用国内阿里云/腾讯云，避免网络问题 |
| T3 | 数据库备份策略：每日自动备份频率和保留周期？ | 建议：每日备份，保留 30 天 |
| T4 | 是否需要灰度发布能力（如：先对 10% 用户开放新功能）？ | 初期可不做，后续扩大规模时再考虑 |

——  文档结束  ——

本文档版本 V1.0，如有修改请更新版本号并注明变更内容。