# Codex 实施任务书：报表上传、归因与拉新拉活

日期：2026-10-08

状态：已确认，可以实施

适用代码版本：main @ 5ff5794

执行者：Codex（或其他编码助手）

> 开工前必须先读：根目录 AGENTS.md、docs/规范/OPC体验与开发规范.md。

> 设计依据：《报表上传与归因体验优化方案》（下称“归因方案”）、《平台体验与财务链路改造方案》（下称“平台方案”）、原型 prototypes/report-analysis/index.html。

> 本任务书与上述文档冲突时，以本任务书为准。

# 0. 背景与目标

系统已经上线，但“上传知乎报表 → 算出每个人的钱”这条链路断了：传完看不到钱，原因不显示，修复要绕很多页面；拉活报表完全传不进来。本任务书分三批：

| 批次 | 目标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 止血 | 线上能正确上传拉新、拉活两类报表，钱不再悄悄丢失，能当场找回 | 改动小、风险低；拉新已有的计价和已确认的账不变 |
| P1 体验重做 | 分析过程面板 + 多维表格 + 就地处理 + 自动重算 | P0 全部完成后开始 |
| P2 平台整合 | 按角色的导航、首页待办、平台“我的收益”、拉新迁移到角色单价、小程序同步 | 按平台方案执行 |

P0 共 10 项，每项单独提交、单独可上线，按编号顺序做。P0-10（导航清理）不依赖其他任务，可以和 P0-1 同时开始。

# 1. 已确认的业务规则

| 编号 | 规则 |
| --- | --- |
| R1 | 知乎有两类业绩：拉新（订单量，单位“单”）和拉活（拉活量，单位“个”）。两类分开计量、分开计价、分开存储，同一天同一关键词互不覆盖 |
| R2 | 上传前由用户选择报表类型（拉新订单 / 拉活），系统再按表头核对；前端不按价格、文件名猜测类型 |
| R3 | 历史上已上传的“订单量”数据全部算拉新 |
| R4 | 拉活单价：团长本人执行 1.60 元 / 个；团队达人 1.20 元 / 个，所属团长另得团长分成 0.40 元 / 个；独立达人 1.20 元 / 个；管理员本人执行 2.00 元 / 个 |
| R5 | 管理员本人执行产生的金额（拉新 10 元、拉活 2 元）只计入“管理员业绩”：显示在财务页，但不进入应付合计、不写入公共资金账、不能提现 |
| R6 | 拉活上游结算单价 2.00 元 / 个，只用于核对报表中的“结算金额”，不作为付款依据 |
| R7 | 拉活与拉新一样：作品核验通过后才能确认 |
| R8 | 起量期补贴、红线规则本期不实现，只在数据结构上不挡路 |
| R9 | 拉新的现有计价方式（按推广任务 × 收款人报价）在 P0 保留，缺价时按角色单价兜底（10 / 8.5 / 8 / 0.5，见 P0-9）；P2 再完整迁移到角色单价 |

# 2. 通用约束（所有任务都适用）

不修改已确认的账（zh_statement_entries.status='confirmed'、opc_income_entries）；变化只能通过现有更正机制体现。

拉活的任何改动不能改变拉新现有的解析结果、计价结果和确认流程。每个任务都要跑一遍拉新回归（第 6 节 L1）。

金额用现有 money() / cash() 处理，不用浮点数。

新增数据库迁移放在 server/schema/zhihu/（项目相关）或 server/schema/extensions/（平台相关），编号接现有最大号：zhihu 下一个是 029，extensions 下一个是 013。文件名在所有目录中必须唯一。DDL 会隐式提交，迁移脚本必须可以重复执行（先查 information_schema 再改）。

界面文案严格使用本任务书给出的文字；不得出现 AGENTS.md 列出的禁用词。

每个任务完成后：cd server && npm run typecheck；npm run test:attribution（需要 Docker）；根目录 pnpm typecheck && pnpm build；涉及页面的用 npm run demo:review 打开，按 1440px 和 375px 截图放进 PR。

# 3. P0 止血任务

## P0-1 读接口权限补漏

问题：运营职责的管理员能读到全部金额；团长能看到团队达人的个人金额。

改动：

server/src/modules/zhihu/routes/attribution.ts：GET /workbench 对管理员要求职责为“全部”或“财务”（assertDuty(user,'finance')）；运营职责调用返回 403，提示文案“这里需要财务权限”。

server/src/modules/zhihu/attribution/workbench.ts 的 overview()：团长只返回 payeeId 为本人的明细行（现在只过滤了达人，第 82 行）；groups 同样只含本人。

apps/module-views/zhihu/Finance.vue 的钱包模式（wallet）中，“团队收益分布”卡片改为按达人显示订单量和给团长带来的团队分成，不显示达人个人金额。

验收：

新测试：运营职责管理员请求 /workbench 返回 403。

新测试：团长请求 /workbench，响应中不含任何团队达人作为收款人的金额。

小程序收益页（weixin-app/miniprogram/pages/income）以团长身份打开不报错，只显示本人金额。

运营职责管理员打开小程序收益页时，显示“这里需要财务权限”，不显示报错弹窗；同时检查 utils/permissions.js，运营职责不再在菜单中看到收益入口。

## P0-2 文件解析容错（两类报表共用）

问题：任何一行有问题就整份拒收（E3）；“合计”行导致拒收；日期、数字、文件格式要求过严。

改动：server/src/modules/zhihu/attribution/report.ts、workbench.ts 的 uploadReport()，以及上传路由的文件校验。

不整份拒收：uploadReport() 第 38–43 行不再因为有错误行就 fail。错误行照常由 previewImport() 写入 zh_import_rows（现有逻辑已经是 processing_status='invalid'），error_text 改为下表的人话原因，其他行正常处理。只有以下情况才拒收整个文件：文件打不开、不是支持的格式、找不到必需的表头、没有任何数据行。

汇总行自动跳过：任意维度列（日期、渠道名称、关键词）的值为“合计 / 总计 / 小计 / 汇总 / 总和”（去空格后完全相等），或者日期列是这些字样而渠道和关键词都为空 → 标记 processing_status='skipped'，error_text='汇总行，已跳过'，不算错误。

日期格式：抽出一个共用的日期解析函数，接受：

Excel 日期数值（含 1904 日期系统，沿用现有逻辑）

2026-09-14、2026/9/14、2026.9.14、2026年9月14日、20260914

带时间的写法：2026-09-14 10:00:00、2026/9/14 10:00（只取日期部分）

解析失败时 error_text 写“第 N 行日期写成了“××”，请改成 2026-09-14 这样的格式”

数字格式：数量和金额去掉千分位逗号、空格、¥、￥、元、个、单 后再解析；空单元格视为没有值；负数和小数数量判为错误行（“第 N 行拉活量不是整数”）。

多工作表：依次查找所有工作表，使用第一个能识别出必需表头的工作表（拉活表的工作表可能叫“试用期拉活补贴”，不一定排第一）。

文件格式：

.xlsx：沿用现有安全校验 validateAllianceXlsx。

`.csv`：新增。编码自动识别：有 BOM 或能按 UTF-8 正确解码就用 UTF-8，否则按 GBK 解码（Node 自带 TextDecoder('gbk')）；分隔符支持逗号和制表符；大小上限与 xlsx 相同（10 MB）；包含 NUL 字节的文件拒收。解析可用 XLSX.read(text, { type: 'string' })。

.xls：拒收，提示“这是旧版 Excel（.xls）。请在 Excel 或 WPS 里点‘另存为’，选择 .xlsx 格式后再上传。”

前端上传控件的 accept 改为 .xlsx,.csv,.xls，这样选到 .xls 时能看到上述提示，而不是选不了。

表头别名：拉新保持现有别名不变；拉活别名见 P0-5。表头比较前去除所有空白、全角括号转半角（沿用 headerText()）。

错误原因文案（写入 error_text，前端原样展示）：

| 情况 | 文案 |
| --- | --- |
| 日期解析失败 | 第 N 行日期写成了“××”，请改成 2026-09-14 这样的格式 |
| 日期在未来 | 第 N 行日期是 ××，还没到这一天 |
| 渠道或关键词为空 | 第 N 行缺少渠道名称或关键词 |
| 关键词超长 | 第 N 行关键词超过 128 个字 |
| 数量不是整数 | 第 N 行订单量（或拉活量）不是整数 |
| 缺少数量 | 第 N 行没有订单量（或拉活量） |

验收：

报表末尾有“合计”行：上传成功，合计行状态为“已跳过”。

报表中一行日期写错、其余正确：上传成功，错误行单独显示原因，其余行正常计算。

日期写成 2026/9/14、2026年9月14日、Excel 日期数值：都能识别。

同一份数据分别保存为 .xlsx、UTF-8 .csv、GBK .csv：结果一致。

上传 .xls：显示另存为提示。

知乎官方订单样例（知乎_OrderData_…_20260927.xlsx，表头：日期时间、渠道名称、关键词、推广任务、风险判定、搜索量、订单量、搜索转化率（单位%））解析结果与改动前完全一致。

## P0-3 生效日不再锁死，取消历史死路

问题：首次上传自动锁定生效日且不可移动，更早日期的报表整份拒收；被引导去的“历史邮件 / Excel 导入”永远不会算钱（E1、E2）。

做法（低风险：保留 zh_engine_routes 这条记录和现有 16 处 assertNewRoute 判断，只改变“遇到早于生效日的数据怎么办”）：

新增函数 extendRouteIfClean(c, scope, earliestDate)（放在 attribution/cutover.ts）：

如果该项目还没有生效日记录：按现有逻辑创建（试运行），起点为 earliestDate。

如果已有记录且 earliestDate 早于现有起点：检查 [earliestDate, 现有起点) 区间内旧系统是否有数据，检查方式与 configureRoute() 第 25–40 行相同（旧 earnings、daily_metrics、已确认的 data_import_rows）。没有 → 把起点前移到 earliestDate，写审计 engine.extend-earlier；有 → 不移动。

workbench.uploadReport()：删除第 46–47 行“包含历史数据就整份拒收”和“首次上传自动配置”的逻辑，改为先调用 extendRouteIfClean()。

facts.previewImport() 写入 zh_import_rows 时（第 85–96 行），对仍早于起点的行标记 processing_status='legacy_settled'、error_text='这一天已在旧系统结算，不重复计算'；这些行不会被 processBatch() 选中（它只处理 pending）。

facts.commitImport() 第 192 行统计日期的查询，从 processing_status<>'invalid' 改为 processing_status IN ('pending','processed','duplicate','exception')，排除 invalid、skipped（P0-2 的汇总行）和 legacy_settled，再对剩下的日期调用 assertNewRoute()。

cutover.configureRoute() 第 23 行“已登记的日期边界不可移动”保留给手动配置使用；自动前移只走第 1 步的函数。

“历史邮件 / Excel 导入”从导航中移除：

从 apps/module-views/zhihu/navigation.ts 的 businessPages() 和“更多功能”中移除 data-import。

Finance.vue 中 showError() 对“历史数据”的特殊处理和 openLegacy() 删除。

旧路由保留，页面顶部显示：“报表上传已经合并到‘财务做账’，任何日期的报表都可以在那里上传。”并附按钮【去财务做账】。

data-import.service.ts 的 bridgeConfirmedImport()：在其创建 zh_engine_routes 的地方（第 1045 行）和 legacyOnly 分支（第 1039 行）同样改用 extendRouteIfClean()，不再写入无人处理的 attribution_tasks。

验收：

首次上传 10-08 的报表后，再上传 10-05 的报表（旧系统 10-05 没有数据）：成功，正常计算，生效日前移到 10-05，有审计记录。

旧系统 10-03 已有收益记录时上传 10-03 的报表：上传成功；这些行状态为“这一天已在旧系统结算，不重复计算”，不产生金额。

导航里不再有“历史邮件 / Excel 导入”；打开旧地址能看到合并提示和按钮。

现有 tests/attribution 中与生效日相关的用例：按新规则更新期望，并在 PR 中逐条说明。

## P0-4 算不出钱的行必须可见，并写清原因和下一步

问题：没有执行人、执行人开始日期晚于报表日期、缺单价、缺订单量的行，在账单中完全不出现；顶部订单数和金额对不上（E11、财务方案 1.2）。

改动：

workbench.overview()：对没有收款义务的事实也返回一行，字段为 status:'pending'、reason、next、amount:null，不参与金额合计。

summary 增加 billableOrders（能算钱的订单数）和 pendingOrders（还不能算钱的订单数）；原有 orders 字段保持不变（兼容小程序）。

facts.attribute()：BINDING_MISSING、PERIOD_AMBIGUOUS、PRICE_MISSING、PRICE_OVERLAP、REPORT_INCOMPLETE 也写入 zh_exceptions（复用 exception()）；原因消除、重新归因成功时，把这条事实的对应待办标为已解决。

Issues.vue：上述事实级待办不显示“资料已补齐，重新计算”按钮（retryException() 不能解决这类问题，见平台方案 F8）；改为显示下表的“下一步”文字和对应按钮（按钮在 P0-7 中实现，未实现前只显示文字）。

Finance.vue：

顶部提示改为：“读取 X 行、Y 单。可计费 A 单 ¥B；还有 C 单在等处理。”

账单明细中，pending 行排在最前，状态列显示原因，最后一列显示“下一步”。

原因与下一步文案（后端生成，前端原样展示）：

| 原因 | 状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| CHANNEL_UNMAPPED / CHANNEL_AMBIGUOUS | 渠道没对上 | 运营：确认渠道 |
| KEYWORD_UNKNOWN | 系统里没有这个关键词 | 运营：登记并指定执行人 |
| BINDING_MISSING（没有绑定） | 没有执行人 | 运营：指定执行人 |
| BINDING_MISSING（预留，没有执行人） | 待分配 | 团长 ××：分配执行人 |
| BINDING_MISSING（有执行人但未开始） | 执行人还没开始 | 达人 ××：提交作品 |
| PERIOD_AMBIGUOUS | 早于执行人开始日期 | 运营：确认从哪天算 |
| PRICE_MISSING / PRICE_OVERLAP | 单价还没设置 | 财务：设置单价 |
| REPORT_INCOMPLETE | 只有搜索数据，没有订单 | 财务：补传订单报表 |
| RISK_REVIEW_REQUIRED | 知乎标了风险 | 运营：核实 |
| SOURCE_REVISION_PENDING | 两份报表数字不同 | 财务：选用哪个数 |
| 作品未核验 | 作品待核验 | 团长 ×× 或管理员：核验作品 |
| 没有作品 | 还没有登记作品 | 达人 ××：补登记作品 |

验收：

用 npm run demo:review 的演示数据：财务页显示“读取 6 行、44 单。可计费 37 单 ¥313.00；还有 7 单在等处理。”；“悬疑短篇”显示为“没有执行人 / 下一步：运营：指定执行人”。

新测试：BINDING_MISSING 的事实在 overview() 中出现，amount 为 null；zh_exceptions 有一条对应的打开状态记录。

## P0-5 拉活：类型选择、解析与存储

改动一：上传前选择类型

Finance.vue 上传区上方增加两张选择卡片（样式参照原型 ?done&activation）：

拉新订单：副标题“知乎邮件订单报表 · 订单量”

拉活：副标题“拉活补贴表 · 拉活量”

默认选中上次使用的类型（存在 localStorage，键名 zhihu.reportType）；第一次默认拉新。

上传时把类型作为表单字段 reportType 传给 POST /workbench/import，取值 new_user 或 activation。旧客户端不传时按 new_user 处理。

改动二：按表头核对类型

选了 new_user，但表头里没有订单量、有拉活量 → 返回 422，message 为“这份文件有‘拉活量’列，看起来是拉活表。”，并附 extras.suggestedType='activation'。前端显示这句话和按钮【按拉活处理】，点击后自动切换类型并重新上传同一个文件。

选了 activation，但表头有订单量、没有拉活量 → 同理，提示“这份文件有‘订单量’列，看起来是拉新订单表。”，按钮【按拉新订单处理】。

两种数量列都没有 → “没找到‘订单量’或‘拉活量’这一列，请确认上传的是知乎的订单报表或拉活补贴表。”

改动三：拉活解析模板（report.ts 新增 ReportKind='activation'，拉新模板不变）

| 字段 | 必需 | 表头别名 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 是 | 日期、日期时间、统计日期、结算日期、业务日期 |
| 渠道名称 | 是 | 渠道名称、渠道 |
| 关键词 | 是 | 关键词、关键字、搜索词 |
| 拉活量 | 是 | 拉活量、拉活数、拉活数量、拉活人数、拉活个数、有效拉活、激活量 |
| 结算金额 | 否 | 结算金额、结算、补贴金额、拉活金额、结算收入、金额 |
| 代理名称 | 否 | 代理名称、代理、代理商、代理商名称、机构名称 |

SourceRow 增加 activations、settlement、agency。

拉活使用独立的模板版本号，例如 REPORT_TEMPLATE_VERSION_ACTIVATION='zhihu-activation-v1'；拉新的 REPORT_TEMPLATE_VERSION 不变。

“金额”这类宽泛别名只在没有更具体的列时使用；多个列同时命中同一字段时，按上表顺序取第一个，不报“表头重复”。

改动四：存储（新迁移 server/schema/zhihu/029_metric_types.sql）

zh_metric_facts 增加 metric_type VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'new_user'；现有数据全部为 `new_user`（规则 R3）。

唯一键 uk_zh_fact(account_id, channel_mapping_id, keyword_id, business_date) 改为增加 metric_type。先查 information_schema.STATISTICS 确认索引存在再删除重建，保证可以重复执行。

zh_import_batches.report_kind 允许 activation（列为 VARCHAR(16)，不需要改类型）。

facts.processBatch()：创建或查找事实时带上类型（批次类型为 activation 时为 activation，其余为 new_user）。

facts.mergeSource()：activation 类型拥有 activations、settlement 两个指标；拉活事实只会和拉活数据合并，因此不会与拉新互相形成“更正”。

FactSnapshot / AttributionSnapshot 增加 metricType、activations、settlement、agency。

验收：见第 6 节 L2–L8。

## P0-6 拉活计价（平台角色单价表）

改动一：平台计费规则表（新迁移 server/schema/extensions/013_rate_rules.sql）

CREATE TABLE IF NOT EXISTS opc_rate_rules (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  project_id BIGINT NOT NULL,
  module_id VARCHAR(32) NOT NULL,
  metric_type VARCHAR(16) NOT NULL,      -- new_user / activation
  rule_code VARCHAR(32) NOT NULL,        -- staff_self / leader_self / creator / leader_override / upstream
  unit_price DECIMAL(18,4) NOT NULL,
  effective_from DATE NOT NULL,
  effective_to DATE NULL,
  status VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT 'published',
  created_by BIGINT NULL, published_by BIGINT NULL, published_at DATETIME(3) NULL,
  reason VARCHAR(500) NULL,
  created_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  KEY ix_opc_rate_lookup (project_id, module_id, metric_type, rule_code, effective_from),
  CHECK (unit_price >= 0),
  CHECK (effective_to IS NULL OR effective_to > effective_from)
);

初始数据写在知乎迁移 029_metric_types.sql 末尾：对每个关联了知乎接入账号的项目，写入拉活的 5 条已发布规则，生效日 2026-01-01（此前没有任何拉活账目，因此不影响已确认的账）：

| rule_code | metric_type | unit_price |
| --- | --- | --- |
| leader_self | activation | 1.6000 |
| creator | activation | 1.2000 |
| leader_override | activation | 0.4000 |
| staff_self | activation | 2.0000 |
| upstream | activation | 2.0000 |

用 INSERT ... SELECT ... WHERE NOT EXISTS 写入，保证重复执行不会重复插入。

拉新的 4 条角色单价也写在这里，只作为缺价时的兜底，见 P0-9。

改动二：平台计价函数（新文件 server/src/core/rates.ts，不得引用知乎代码）

export async function rateFor(c, s: { projectId: string; moduleId: string; metricType: string; ruleCode: string; date: string }): Promise<string | null>;
// 返回当天唯一生效的已发布单价；没有返回 null；多于一条抛出 'RATE_OVERLAP'

改动三：知乎拉活计价（attribution/facts.ts 的 attribute()）

fact.metric_type === 'activation' 时走新分支，new_user 分支一字不改：

数量 = activations；为空时原因码 REPORT_INCOMPLETE。

按绑定类型生成收款义务：

| 绑定类型 | 收款义务 |
| --- | --- |
| leader_self | 团长：数量 × leader_self |
| team_creator | 达人：数量 × creator；团长：数量 × leader_override |
| direct_creator（含上级是管理员的达人） | 达人：数量 × creator |
| staff_self（P1 才会出现） | 管理员：数量 × staff_self，标记为管理员业绩 |

关系类型使用 activation:leader_self、activation:creator、activation:leader_override、activation:staff_self，付款方均为平台（payerKind='agency'）。这些名称与拉新完全不同，因此确认和更正链互不相关。

任一单价缺失时原因码为 PRICE_MISSING，下一步写“财务：设置拉活单价”。

结算金额核对：settlement 不为空，且不等于 数量 × upstream 时，在快照中记 settlementMismatch: { expected, actual }。只提示，不阻止计算（以数量 × 单价为准）。

workbench.allocations()：activation: 开头的关系按“直接付给收款人”处理；activation:staff_self 不计入 total 和 list（规则 R5），另行汇总为管理员业绩。

workbench.overview()：

每行增加 metricType。

summary 增加 byType: { new_user: {records, orders, payable}, activation: {records, quantity, payable} } 和 staffAmount（管理员业绩）。

原有 `summary.orders`、`payable` 等字段只统计拉新，保证小程序收益页的含义不变。

确认流程（confirmBills、confirmFinancialFact）不需要改：按事实逐条确认，拉活事实与拉新事实相互独立。

改动四：页面展示（Finance.vue）

明细表增加“类型”列（标签“拉新”“拉活”）和类型筛选（全部 / 拉新 / 拉活）。

数量列表头按类型显示“订单”或“拉活量”，单位分别为“单”和“个”。

拉活行若有结算金额差异，金额旁显示橙色提示“结算金额对不上：报表 ¥×，按拉活量应为 ¥×”。

顶部汇总分两行：“拉新：可计费 A 单 ¥B”“拉活：可计费 C 个 ¥D”；管理员业绩单独一行“管理员业绩 ¥E（不计入应付）”。

钱包模式（团长、达人）同样按类型分两行显示本人收益。

“单价设置”入口在 P1 实现；P0 期间单价由迁移写入，修改需要运维执行 SQL（PR 中附 SQL 模板）。

验收：见第 6 节 L2–L8、L10。

## P0-7 “指定执行人”找回丢失的钱

问题：没有执行人的关键词出现在报表里后，会被锁成“历史计划，保留原归属”，无法再分配（平台方案 F1、归因方案 E12 相关）。

改动：

新接口 POST /api/v1/modules/zhihu/keywords/:id/assign-retro，请求体为 { executorId, fromDate }，权限为管理员（职责“全部”或“运营”）：

只允许用于“当前没有执行人”的关键词（没有未释放的绑定，或只有团长预留绑定）。

跳过 assertKeywordUnused()：只要使用证据仅来自报表数据（zh_metric_facts）或管理员登记，就允许补录。如果已有其他执行人的作品或绑定，返回 409，提示“这个关键词已有执行人 ××，不能改给别人”。

按执行人角色生成绑定：团长 → leader_self；团队达人 → team_creator；独立达人或上级是管理员的达人 → direct_creator。存在团长预留绑定时就地转换，不新插。

assigned_at=NOW()，used_at=NOW()，activated_on=fromDate（默认取该关键词最早一条未确认事实的日期）。

写审计 binding.assign-retro，内容包括操作人、执行人、fromDate、原因“报表补录”。

同一事务结束后，对该关键词所有未确认的事实（拉新和拉活）重新归因。

listKeywords()：仅因为存在报表数据（没有绑定、没有作品）的关键词，不再标记为 historical / read_only，而是正常显示为“没有执行人”。

前端：

Finance.vue 的待处理行，以及关键词列表中“没有执行人”的行，显示按钮【指定执行人】。

点击后弹出小弹窗：选择人员（姓名 + 角色标签），开始日期（默认已填好，文案“从这天起的订单算给 TA”），按钮【确定】。

成功后提示“已指定给 ××，相关金额已重新计算。”并刷新账单。

验收：

演示数据中，把“悬疑短篇”指定给小李，开始日期 10-08：拉新账单增加小李 5 × 8.00 = 40.00（按现有报价），关键词状态变为“使用中”，不再是“历史计划”。

已有作品属于其他人的关键词，调用接口返回 409，提示文案正确。

新测试覆盖：补录后未确认事实重算；已确认事实不变。

## P0-8 归属开始日期按分配日计算

问题：执行人点“开始使用”或首次登记作品的那天才算开始，之前几天的订单全部算不出钱（E4）。

改动：

resources.changeBinding() 的 activate 分支（第 548 行）和 compositions.service.ts 的 planOwner()：activated_on 改为 LEAST(DATE(assigned_at), 首个作品的 DATE(release_time), 当天)；没有作品时用 DATE(assigned_at)。

一次性数据修复脚本 server/scripts/fix-activated-on.ts：对已有绑定按同样规则把 activated_on 往前修正（只会提前，不会推后）；然后对 reason_code='PERIOD_AMBIGUOUS' 且未确认的事实重新归因。脚本默认只打印将修改的记录，加 --apply 才执行；PR 中附运行结果。

关键词列表中“已登记作品，查看提交结果”改为按实际作品数显示：作品数大于 0 时显示“已登记 N 个作品”，否则不显示（E12）。

验收：

10-01 分配给达人、10-03 才开始使用：10-01、10-02 的订单正常计费。

修复脚本不带 --apply 时不修改数据；带 --apply 后，原来 PERIOD_AMBIGUOUS 的未确认事实变为可计费；已确认的账不变。

## P0-9 拉新缺价兜底

问题：拉新按“推广任务 × 具体收款人”逐个报价，新成员、新任务没设价就算不出钱；上级是管理员的达人永远缺价，因为 pricing.ts 第 38、106 行要求“上级为空”，与 relationships.ts 的“直属达人”判断矛盾。

做法：现有报价优先，缺价时用角色单价兜底，不改动已有报价和已确认的账。

029_metric_types.sql 末尾同时写入拉新的 4 条角色单价（metric_type='new_user'，生效日 2026-01-01）：staff_self 10.00、leader_self 8.50、creator 8.00、leader_override 0.50。

pricing.ts 的 quote()：每条付款路径先按现有方式查报价；查不到时，按下表从 opc_rate_rules 取兜底价。关系类型名称保持原样（agency_leader / leader_creator / agency_creator），因此现有确认和更正链不受影响：

| 绑定类型 | 付款路径 | 兜底单价 |
| --- | --- | --- |
| leader_self | agency_leader | leader_self（8.50） |
| team_creator | agency_leader | leader_self（8.50） |
| team_creator | leader_creator | creator（8.00），团长净得 0.50 |
| direct_creator | agency_creator | creator（8.00） |

保护规则：团队达人的两条路径中只有一条用了兜底价时，如果算出来团长净得为负（leader_creator 单价高于 agency_leader 单价），这一行不使用兜底价，记为 PRICE_MISSING（下一步：财务：设置单价）。现有 workbench.allocations() 遇到负数会抛错，导致整个账单页打不开，必须避免。同时为 overview() 加一层保护：单条事实的分配出错时，只把这一行标为“单价有冲突”，其他行照常显示。

收款义务中记录价格来源 priceSource: 'agreement' | 'role_rate'，抽屉和明细中显示“按成员报价”或“按角色单价”。

pricing.ts 第 38 行和第 106 行，“直属达人必须上级为空”改为使用 independentCreatorSql()：上级是管理员的达人也算直属达人，可以单独报价。

上线后执行一次：对 reason_code IN ('PRICE_MISSING','PRICE_OVERLAP') 且未确认的拉新事实重新归因（可以合并到 P0-8 的修复脚本，同样默认只预览）。

验收：

已有报价的成员：金额与改动前完全一致（L1）。

新加入、未设报价的团队达人做了 10 单：达人 80.00，团长 5.00；明细显示“按角色单价”。

上级是管理员的达人：不再缺价。

团长给达人的报价为 9.00、平台给团长没有报价：这一行显示“单价还没设置”，账单页其他行正常显示，不报错。

已确认的账不变。

## P0-10 导航清理与三个小问题

问题：占位页、旧资金页面挂在导航上；按钮名和页面标题对不上；已入团的达人仍看到入团申请表（平台方案第 2 节、阶段 0）。

改动（只改导航和显示，保留所有路由，不删除任何功能代码）：

从导航和“更多功能”中移除：订单管理、知识付费、创意工具坊（占位页），以及结算管理、收益结算、提现审批、财务申诉（旧资金流程）。旧地址仍能打开，页面顶部显示“这个功能已合并到‘财务做账’（或‘收入与提现’）”和前往按钮。

按钮名与页面标题统一，以按钮名为准，修改页面标题：

| 按钮 | 页面标题改为 |
| --- | --- |
| 关键词与团队 | 关键词与团队（团长看到“团队业务”，达人看到“我的关键词”，按钮与标题同步） |
| 作品管理 | 作品管理 |
| 数据看板 | 数据看板 |
| 团队与成员 | 团队与成员 |
| 运营账户 | 运营账户 |
| 业务项目 | 业务项目 |

关键词页顶部“本地业务词库……本地记录 6 创建成功 6 待提交 0……”整块删除；只有提交知乎失败时，显示一行“N 个关键词提交知乎失败”，附【重试】按钮。

已入团的达人：“加入团队”页只显示当前团队信息，不显示入团申请表；左侧栏的“加入团队”改名为“我的团队”。

小程序“工具”页：不可用的 5 个工具不显示；“数据查询”改名为“收入与提现”。

工作台和知乎页面重复的“操作引导”只保留工作台一处。

验收：四个演示账号逐一登录，截图确认导航里没有上述页面；旧地址能打开并看到合并提示；已入团的小李看不到入团申请表；小程序测试 cd weixin-app && npm test 通过。

# 4. P1 体验重做（P0 完成后）

按归因方案第 4、5 节和原型实现，要点如下：

| 编号 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 平台共享组件：分析过程面板 AnalysisRun.vue、多维表格 DataGrid.vue（视图、分组、状态标签、下一步列、底部合计、行抽屉、窄屏卡片） | 规范 5.1、5.2；原型 |
| P1-2 | 分析记录接口 GET /imports/:id/analysis、POST /imports/:id/answers | 归因方案 5.1 |
| P1-3 | 渠道和关键词名称归一化与相近候选，就地确认 | 归因方案 E5、E6、4.4 |
| P1-4 | 登记历史关键词（不推送知乎） | 平台方案 F7 |
| P1-5 | 修复动作完成后自动重算（渠道确认、作品核验、单价发布、补录归属） | 平台方案 6.2 |
| P1-6 | 风险判定：照常计价、阻止确认、人工核实 | 归因方案 E7 |
| P1-7 | 两份报表数字不同时，行内并列显示原值和新值 | 归因方案 E9 |
| P1-8 | 单价设置抽屉：查看和新增未来生效的单价版本（拉新、拉活） | 财务方案 3.2 |
| P1-9 | 管理员本人执行（staff_self 绑定，重建 CHECK 约束）；拉新 10 元、拉活 2 元计入管理员业绩 | 规则 R5；财务方案 5.1 |
| P1-10 | 拉活代理名称核对（项目设置中登记代理名称） | 归因方案 9.4 |

# 5. P2 平台整合

按平台方案第 4–8 节：按角色的导航与首页待办、平台“我的收益”（分类型）、拉新迁移到角色单价（8 / 8.5 / 10 / 0.5）、小程序收益页按类型展示、旧资金页面收进“历史账目”。

# 6. 验收用例（P0）

| 编号 | 场景 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 拉新回归：选“拉新订单”，上传知乎官方订单样例和演示报表 | 解析、计价、确认结果与改动前完全一致 |
| L2 | 选“拉活”，上传拉活表：浩浩哑女 1 个，执行人为王团长的团队达人小李 | 小李 ¥1.20，王团长 ¥0.40 |
| L3 | 同一天同一关键词：拉新 3 单、拉活 5 个 | 两类各一条，分别显示、分别计价，互不覆盖 |
| L4 | 拉新已确认后上传同日拉活 | 拉新已确认金额不变，拉活单独待确认 |
| L5 | 选“拉新订单”上传拉活表 | 提示“看起来是拉活表”，点【按拉活处理】后成功 |
| L6 | 拉活表结算金额 3.00、拉活量 1 | 按 1 × 单价计算，金额旁提示结算金额对不上 |
| L7 | 拉活表表头为“统计日期 / 渠道 / 关键字 / 拉活数 / 补贴金额”，日期写成 2026年9月14日 | 正常识别 |
| L8 | 拉活表保存为 GBK 编码的 .csv | 正常识别 |
| L9 | 团长本人执行的拉活 2 个 | 团长 ¥3.20 |
| L10 | 独立达人小陈的拉活 3 个 | 小陈 ¥3.60 |
| L11 | 管理员本人执行的拉活（P1-9 之后） | 管理员业绩 ¥2.00 / 个，不进入应付合计和待开放款项 |
| L12 | 运营职责管理员请求 /workbench | 403 |
| L13 | 团长请求 /workbench | 看不到团队达人的个人金额 |
| L14 | 报表含“合计”行、1 行日期错误 | 合计行跳过，错误行单独显示原因，其余正常 |
| L15 | 首次上传后上传更早日期（旧系统无数据） | 正常计算，生效日前移 |
| L16 | 没有执行人的关键词，补录执行人 | 自动重算，钱找回；关键词不再被锁 |
| L17 | 未设报价的团队达人做了 10 单拉新 | 按角色单价兜底：达人 80.00，团长 5.00 |
| L18 | 四个角色逐一登录 | 导航中没有占位页和旧资金页；旧地址能打开并看到合并提示 |

拉活测试数据请新建 server/tests/attribution/activation.spec.ts；解析容错测试放在 server/tests/attribution/feedback-report.spec.ts 或新建 report-tolerance.spec.ts；夹具文件放在 server/tests/attribution/fixtures/，包括按截图表头构造的拉活表（.xlsx 与 GBK .csv 各一份）。

# 7. 交付要求

每个 P0 任务一个 PR（或一个 PR 内按任务分提交），PR 描述用中文，包含：改了什么、为什么、影响哪些角色、怎么验证的（附 1440px 和 375px 截图）、拉新回归结果（L1）。

迁移脚本要附上在 npm run demo:review 数据库上的执行结果，以及重复执行的结果。

真实拉活源文件拿到后，用它补一条测试；如果表头不在第 P0-5 节的别名表中，补充别名并更新本任务书。